Poznań,  18 maja  2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFER

Informuję że w dniu 18.05.2018 r. o godz. 11.30 nastąpiło  otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na nadbudowę i przebudowę Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Podczas otwarcia ofert  Zamawiający podał:

- kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 2 221 583,56  zł brutto;

- ilość  złożonych  ofert  1;

- nazwę i adres wykonawcy, cenę oferty, okres rękojmi, okres gwarancji na wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia;

- kryteria oceny ofert  oraz jego waga:

- C – cena - 60 %;

- GR– okres gwarancji i rękojmi – 6 %;

- D – doświadczenie projektantów i kierowników – 32 %;

- I – doświadczenie instalatora systemów teletechnicznych – 2 %;

- termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznaczył do 28.06.2019 r., z zastrzeżeniem, że wykonawca w terminie:

-	do  14 dni licząc od dnia podpisania umowy przekaże do akceptacji Zamawiającego koncepcję

- do 50 dni licząc od dnia podpisania umowy przekaże do akceptacji Zamawiającego projekt budowy

- do 100 dni licząc od dnia podpisania umowy przekaże do akceptacji Zamawiającego kompletną dokumentację projektową

- do 150 dni licząc od dnia podpisania umowy uzyska i przekaże Zamawiającemu ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę

- do dnia 31.05.2019 r. wykona wszelkie roboty budowlane związane z budową wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym zieleni

- do dnia 28.06.2019 r. uzyska i przekaże  Zamawiającemu ostateczną Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie;

6.	termin płatności  zgodnie z zapisami ujętymi w projekcie umowy -  do 30 dni;

7.	Zestawienie złożonych ofert:

| L.p. | wykonawca | cena | okres rękojmi podany w miesiącach | okres gwarancji na wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Firma Ogólnobudowlana „IZO-BUD” Piotr Kwiatkowski Ul. Ogrodowa 45, 62-070 Dopiewo | 2 568 252,00 | 36 | 36 |

Wyk. w 1 egz.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Opr. G. Miłoszewska.

# Footnotes

na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)